INVESTITOR: Hrvatske autoceste d.o.o.; Širolina 4, Zagreb

IZVOĐAČ: Hidroelektra niskogradnja d.d., Zeleni trg 6a, Zagreb, OIB 78260296240

GRAĐEVINA / DIO GRAĐEVINE / RADOVI: Tunel „ Sv. Ilija“ – Biokovo (sjever)

PISANA IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA

I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Broj Izjave:	1/2013

Datum:	20.06.2013

GLAVNI INŽENJER GRADILIŠTA: _________________, dipl.ing. građ./ ing. građ.

INŽENJER GRADILIŠTA / VODITELJ RADOVA:	_________________, dipl.ing. građ./ ing. građ. / građ. teh.

# I.	NAZIV GRAĐEVINE ILI NJEZINOG DIJELA I KLASIFIKACIJSKA OZNAKA, URUDŽBENI BROJ I DATUM IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SKLADU S KOJOM JE GRAĐEVINA IZGRAĐENA

Tunel „ Sv. Ilija“ – Biokovo (sjever); KLASA: UP/I-361-03/07-01/41, URBROJ:  531-18-1-1-066-07-11; datum izdavanja: 02.12.2007. (Eventualno: Izmjena i dopuna građevinske dozvole; KLASA: UP/I-361-03/07-01/41, URBROJ:  531-18-1-1-066-07-11; datum izdavanja: 02.12.2007.).

# II.	PODATCI O IZVOĐAČU (NAZIV I SJEDIŠTE ODNOSNO IME I ADRESA TE OIB)

# Hidroelektra niskogradnja d.d., Zeleni trg 6a, Zagreb, OIB 78260296240.

# III.	PODATCI O INŽENJERU GRADILIŠTA ODNOSNO O DRUGOJ ODGOVORNOJ OSOBI KOJA VODI GRAĐENJE (IME I PREZIME)

Mijo Ereš, dipl. ing. građ.; Rješenje br. 8/2008-1 od 23.01.2008.; inženjer gradilišta.

# IV.	POPIS RADOVA NA KOJE SE IZJAVA ODNOSI TE S TIME U VEZI PODATCI O ODGOVARAJUĆEM GLAVNOM I IZVEDBENOM PROJEKTU ILI NJEGOVOM DIJELU KOJIMA SU DANA TEHNIČKA RJEŠENJA TIH RADOVA I PODATCI O OSOBAMA ODGOVORNIM ZA VOĐENJE TIH RADOVA

# Radovi na koje se odnosi ova izjava su radovi na izgradnji tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00 koji su opisani u glavnom projektu sastavnom dijelu građevinske dozvole naslova: Glavni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP – 1, izradio IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, projektant Mato Miloglav, dipl.ing.građ., upisan u imenik ovlaštenih inženjera pod brojem G 2942.

# Glavni i izvedbeni projekti:

- Glavni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP -1, izradio IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, projektant Mato Miloglav, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, upisan u imenik ovlaštenih inženjera pod brojem G 2942.

- Izvedbeni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Knjiga IP -1, izradio IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, projektant Mato Miloglav, dipl.ing.građ.

- Izvedbeni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Knjiga IP -2, izradio IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, projektant Mato Miloglav, dipl.ing.građ.

Odgovorna osoba za vođenje radova – inženjer gradilišta je Mijo Ereš, dipl. ing. građ. imenovan Rješenjem br. 8/2008-1 od 23.01.2008.

# V.	IZJAVA O UDOVOLJAVANJU UVJETIMA IZ GLAVNOG PROJEKTA ODNOSNO IZVEDBENOG PROJEKTA GLEDE ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA I DRUGIH UVJETA ZA GRAĐEVINU, TE LOKACIJSKIH UVJETA

# Radovi na koje se odnosi ova izjava udovoljavaju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva, i drugih uvjeta za građevinu kao i lokacijskim uvjetima.

# VI.	IZVJEŠĆE O IZVOĐENJU RADOVA I UGRAĐIVANJU GRAĐEVNIH PROIZVODA I OPREME U ODNOSU NA UPUTE ODNOSNO TEHNIČKE UPUTE ZA NJIHOVU UGRADNJU I UPORABU S UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE S OBZIROM NA IZVEDENO STANJE GRAĐEVINE, UGRAĐENE GRAĐEVNE PROIZVODE, INSTALACIJE I OPREMU U ODNOSU NA PROJEKTOM PREDVIĐENE UVJETE, S UPUTAMA O PROVEDBI RADNJI ODRŽAVANJA

# Svi radovi prilikom izgradnje tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00 kao i ugrađivanje građevnih proizvoda i opreme izvedeni su prema uputama odnosno tehničkim uputama za njihovo izvođenje i ugradnju.

# Također, radovi su izvedeni odnosno građevni proizvodi i oprema su ugrađeni tako da je omogućena uporaba u skladu s uvjetima održavanja građevine obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu.

Upute o provedbi radnji održavanja proizale iz uvjeta za održavanje projektiranog dijela građevine iz tehničkog opisa projekta odnosno programa osiguranja kvalitete u kojem se zahtjeva učestalost periodičnih pregleda tijekom uporabe, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima.

# VII.	PODATCI O IZMJENAMA TIJEKOM GRAĐENJA U ODNOSU NA GLAVNI PROJEKT, TE PODATCI O IZMJENAMA I/ILI DOPUNAMA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

# Tijekom izvođenja radova na izgradnji tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00 koji su opisani u glavnom projektu sastavnom dijelu građevinske dozvole naslova: Glavni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP – 1, nije bilo izmjena u odnosu na glavni projekt

# Alternativa:

Tijekom izvođenja radova na izgradnji tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00 koji su opisani u glavnom projektu sastavnom dijelu građevinske dozvole naslova: Glavni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP – 1, bilo je izmjena u odnosu na glavni projekt koji su opisani u izmjeni i dopuni glavnog projekta naslova: Izmjena i dopuna glavnog projekta Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP – 1/IZMDOP, izradio IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, projektant Mato Miloglav, dipl.ing.građ.

Za opisanu izmjenu i dopunu ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/07-01/41 URBROJ:  531-18-1-1-066-07-11; datum izdavanja: 02.12.2010.

# VIII.	OČITOVANJE O EVENTUALNO NEIZVEDENIM RADOVIMA I DRUGIM OKOLNOSTIMA TIJEKOM GRADNJE, TE O NJIHOVOM UTJECAJU NA UPORABLJIVOST GRAĐEVINE

# Tijekom izvođenja radova na izgradnji tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00 koji su opisani u glavnom projektu sastavnom dijelu građevinske dozvole naslova: Glavni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP – 1, nije bilo neizvedenih radova u odnosu na građevinsku dozvolu i drugih okolnosti tijekom gradnje koji bi utjecali na uporabljivost građevine.

# Alternativa:

# Tijekom izvođenja radova na izgradnji tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00 koji su opisani u glavnom projektu sastavnom dijelu građevinske dozvole naslova: Glavni projekt, Tunel Sveti Ilija – Biokovo, Oznaka GP – 1, neizvedeni radovi i druge okolnosti tijekom gradnje (potrebno opisati: npr. nije izveden iskop stjenske mase III kategorije u troškovnikom predviđenoj količini jer nakon provedenog geološkog kartiranja u naravi nije bilo utvrđeno postojanje te kategorije; ili nisu izvedena sidra na projektom predviđenoj stacionaži jer je nakon pregleda utvrđeno da nije potrebno izvoditi taj tip podgrade)  nisu od utjecaja na uporabljivost građevine.

# XI.	DRUGI ZNAČAJNI PODATCI, OVISNO O VRSTI GRAĐEVINE I IZVEDENIM RADOVIMA (UVOĐENJE U POSAO, PODATCI O DOKUMENTU O UDRUŽIVANJU IZVOĐAČA KOJI SU SE U SKLADU S POSEBNIM PROPISOM UDRUŽILI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINE, ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI RADOVA I DOKUMENTACIJE I SL.)

Dana 01.02.2008. izvođač je uveden u posao – građenje tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00. Izvođaču je predan elaborat iskolčenja Broj: 1234/2008. izrađen od strane pravne oosbe Nivelir d.o.o., ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu; elaborat izradio ovlašteni inženjer geodezije ime i prezime, dipl. ing. geod., broj ovlaštenja Geo 484.

Građenje je povjereno pravnim osobama registriranim za građenje – poslovnoj udruzi koju čine: Konstruktor - inženjering d.d., Split, Svačićeva 4, MBS: 3867064, kao vodeći partner, i Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb, Zeleni trg 6a, MBS: 0688550, temeljem ugovora Broj: 45212-400-4573/2007 od 02.11.2007. godine.

Izvedeni radovi prilikom građenje tunela Sv. Ilija – Biokovo od stacionaže km 0+000,00 do km 2+500,00, kao i dokumentacija kojom se dokazuju svojstva ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, interno su preuzeti od stručnog povjerenstva investitora o čemu je sastavljen zapisnik od 10.06.2013.

# INŽENJER GRADILIŠTA / VODITELJ RADOVA:			mjesto, datum

_______________, dipl.ing.građ. / ing. građ. / građ. teh.

GLAVNI INŽENJER GRADILIŠTA:

_________________, dipl.ing. građ./ ing. građ.

PRILOG PISANOJ IZJAVI IZVOĐAČA

I.	POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA I ODGOVORNIH OSOBA KOJE SU GA POTPISIVALE

- ZGD 1 - Tunel Sveti Ilija – sjever, knjiga 1, od 01.02.2008. do 30.04.2008., potpisivan od Mijo Ereš, dipl. ing. građ. kao inženjera gradilišta i Ante Todorić, dipl. ing. građ., kao nadzornog inženjera

- ZGD 1 - Tunel Sveti Ilija – sjever, knjiga 2, od 01.05.2008. do 30.06.2008., potpisivan od Mijo Ereš, dipl. ing. građ. i Ante Todorić, dipl. ing. građ., kao nadzornog inženjera

- ZGD 1 - Tunel Sveti Ilija – sjever, knjiga 3, od 01.07.2008. do 30.09.2008., potpisivan od Mijo Ereš, dipl. ing. građ. i Ante Todorić, dipl. ing. građ., kao nadzornog inženjera

II.	POPIS DOKAZA O SVOJSTVIMA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH PROIZVODA U ODNOSU NA NJIHOVE BITNE ZNAČAJKE

- Izjave o svojstvima za beton C 16/20, C 25/30, C 30/37 i C 25/30 (Cl 0,2, XC2, VDP manje ili jednako 30 mm).

- Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 1/05-ZOG-206 od 28. prosinca 2007. za betonaru na gradilištu.

- Certifikat o stalnosti svojstava 01/05-ZOG-130 za sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5 N od 21. lipnja 2007. godine, izdao IGH d.d.

- Izvješće o ispitivanju br. 604651/3 za armirano betonski montažni zdenac za kabelsku kanalizaciju, VIK – HR za usluge proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Božidarevićeva 9, od 12.04.2008.

- Izvještaj o ispitivanju br. 2520-051c/08 kanalskih poklopaca 600 x 600 mm za pojedinačnu ugradnju, nazivne nosivosti 250 kN, IGH d.d. Zagreb, siječanj 2008.

III.	POPIS DOKAZA O SUKLADNOSTI UGRAĐENE OPREME I/ILI POSTROJENJA PREMA POSEBNOM ZAKONU, ISPRAVA O SUKLADNOSTI ODREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINE S TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINU

- Potvrda o kvaliteti za senzore TAF16 oznake-12XJX030A0, oznake u projektu TT1, Terminal block, no.: 4549, potpisana po Damjan Jerić, Endress + Hauser d.o.o., Zagreb Froudeova 94, MB 1897535.

- Izvješće Br. 180-36a/09 o ponašanju konstrukcije krova na objektu ARENA ZAGREB u Zagrebu putem „trajnog monitoringa“ za vrijeme pokusnog rada, od 10. studenoga 2009. godine. Izvješće izradilo Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za tehničku mehaniku,  a sastavio prof.dr.sc. Mladenko Rak, te potpisao voditelj laboratorija za konstrukcije doc.dr.sc. Joško Krolo i predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku prof.dr.sc. Mladenko Rak.

IV.	POPIS DOKAZA KVALITETE (REZULTATA ISPITIVANJA, ZAPISA O PROVEDENIM PROCEDURAMA KONTROLE KVALITETE I DR.)

- Izvještaj o kontroli tlačne čvrstoće betona, IGH d.d., Zagreb, Zavoda za betonske i zidane konstrukcije, od 21.11.2007. broj 2142-3984/07, kojim su obuhvaćeni uzorci K-70 do K-72, tlačna čvrstoća projektiranog betona B1 zadovoljava kriterije HRN EN 206-1 za razred čvrstoće 16/20.

- Izvještaj o ispitivanjima modula stišljivosti na stacionažama (navesti stacionaže) (kontrolna ispitivanja), izradio TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o., osposobljeno (akreditirano) za ispitivanje agregata, nevezanih i hidrauličnim vezivom vezanih mješavina, bitumena i bitumenskih mješavina, svježeg i očvrslog betona, tla, modula stišljivosti kružnom pločom te vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava što vrijedi do 04.03.2015. godine, prema kojima je postignut traženi modul stišljivosti.

- Izvještaj o kontrolnom ispitivanju očvrslog betona na tlačnu čvrstoću i vodonepropusnost od 19.06.2012. god. koje je izradio TPA za održavanje kvalitete i inovacije, Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb.

V.	POPIS DRUGIH DOKAZA UPORABLJIVOSTI U SKLADU S POSEBNIM PROPISOM, ODNOSNO DRUGA ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA PREDVIĐENA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM ODNOSNO POSEBNIM PROPISOM

- Uvjerenje o kvaliteti br. 078/2003 za cijevi za kabelsku kanalizaciju, ožujak 2003., MBT poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o.

- Izvještaj o pogodnosti kamenog materijala za izradu nasipa, izradio IGH d.d. Poslovni centar Split, Odjel za tehnologiju građenja i nadzor u cestogradnji, broj Izvještaja 330/A/145/2004 od rujna 2004. godine.